## Slide 1: 게임 프로그래밍 1차 발표
2021182014 박신우

## Slide 2: 게임 컨셉
상하좌우 4방향으로 움직이는 2D 어드벤처 게임
햄토리가 적군과 장애물을 피해가며 게임을 진행
햄토리가 친구를 찾으러 모험을 떠나는 게임
베리베리 통통이라는 고전 플래시 게임에 여러 요소를 추가

## Slide 3: 게임의 진행
햄토리는 방향키로 4가지 방향으로 이동이 가능함
햄토리의 목숨은 해바라기 씨로 최대 3개의 목숨을 가질수 있음
햄토리의 목숨은 해바라기 아이템으로 채울 수 있다

## Slide 4: 게임의 진행
햄토리를 게임을 진행하며, 여러가지 장애물과 적을 만나게 됨
장애물과 적을 만나면 햄토리의 체력이 까이게 됨
장애물과 적은 스테이지마자 다르게 배치되어 있음
장애물은 제자리에서 움직이지만 적들은 자유롭게 이동을 함

## Slide 5: 게임의 진행
햄토리는 방향키로 이동뿐만이 아니라 대시도 가능함
대시 기능은 쿨타임이 있어서 중요한 순간에 사용해야 함

## Slide 6: 게임 개발 범위
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 이동 | 방향키로 4방향 이동, E 키로 대쉬 기능 | 8방향 이동 지원
맵 | 총 4개의 맵 (맵을 옮겨가는 방식) | 더 많은 맵 추가
적 | 다른 패턴을 가진 2 종류의 적 | 더 다양한 적 추가
장애물 | 회전하는 장애물, 늘어나는 장애물, 이동하는 장애물 | 더 다양하고 특색있는 장애물 추가
게임 기능 | 적이나 장애물에 충돌할 시 캐릭터의 체력이 감소, 아이템 획득시 케릭터의 체력 증가 | 적과 장애물로 부터공격을 막아주는 아이템, 케릭터의 이동속도를 올려주는 아이템 추가
사운드 | 백그라운드 음악이나 캐릭터가 피격당하거나 아이템 획득시 사운드 추가 | 캐릭터가 대시를 할 때 특별한 사운드 추가

## Slide 7: 개발 일정
주차 | 계획 내용 | 구체 계획
1주차 | Resource 수집, 게임 프레이워크 작성 | -개발에 사용될 sprite sheet 등 필요한 Resource수집 -개발의 전체적인 틀 작성
2주차 | 캐릭터와 장애물의 움직임 구현, 배경 입히기 | -캐릭터의 sprite sheet를 이용해서 캐릭터 움직임 구현 -장애물의 움직임도 구현, 배경도 구현
3주차 | 적들의 움직임 구현 | -여러 종류의 적들의 움직임을 구현, 적의 장애물과의 상호작용도 구현
4주차 | 1스테이지 구현 | 첫 스테이지의 장애물과 적들의 위치, 아이템의 위치 설계 및 구현
5주차 | 스테이지의 넘어감 구현 | 스테이지를 건너갈 때마다 자연스럽게 캐릭터의 정보도 잘 넘어가도록 구현
6주차 | 2,3스테이지 구현 | 다른 스테이지와 다른 컨셉의 적들의 움직임 및 장애물의 설계 및 구현
7주차 | 마지막 스테이지 구현 및 엔딩 구현 | 마지막 스테이지를 구현하고 엔딩을 만든다
8주차 | 코드 리펙토링 및 버그 | 버그 사항이 있으면 수정하고 문제점들을 고친다